广东省政府采购

竞 争 性 磋 商 文 件

采购计划编号：445321-2023-01103

采购项目编号：YFZC23FC0123

项目名称：新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目

采购人：新兴县自然资源局

采购代理机构：云浮市中策招标咨询服务有限公司

第一章 磋商邀请

云浮市中策招标咨询服务有限公司受新兴县自然资源局的委托，采用竞争性磋商方式组织采购新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

采购项目名称：新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目

采购计划编号：445321-2023-01103

采购项目编号：YFZC23FC0123

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,200,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目):

采购包预算金额：1,200,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 测绘服务 | 新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目 | 1.00(项) | 详见第二章 | 1,200,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：自合同生效之日起1年

二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供系统的相关查询凭证或截图；或在响应文件中提供该项要求的承诺函（注：供应商的承诺函随中标、成交公告一并公示，对发现供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任）。

3）履行合同所必需的设备和专业技术能力：在响应文件中提供声明函。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供系统的相关查询凭证或截图；或在响应文件中提供该项要求的承诺函（注：供应商的承诺函随中标、成交公告一并公示，对发现供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在响应文件中提供声明函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目）：参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目）：

1)（1）供应商须具备法律、行政法规规定的其他条件：在响应文件中提供声明函。 （2）供应商须是在中华人民共和国境内注册的具备独立承担民事责任能力的法人或其它组织。 （3）供应商须具有乙级或以上测绘资质证书（专业类别：摄影测量与遥感、界线与不动产测绘、地理信息系统工程），提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章。 （4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（注：①以采购人或采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，并在“信用中国”网站打印信用报告，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料。） （5）本项目不接受联合体参加投标，不允许转包和分包。 （6）本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行投标，不得分拆。

三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；云浮市公共资源交易服务平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/jsgcjy）、云浮市中策招标咨询服务有限公司（www.yfzczb.com）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：新兴县自然资源局

地址：新兴县新城镇广兴大道中31号

联系方式：何小姐 0766-2976330

2.采购代理机构信息

名称：云浮市中策招标咨询服务有限公司

地址：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室

联系方式：简小姐 0766-2922133

3.项目联系方式

项目联系人：简小姐

电话：简小姐 0766-2922133

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：云浮市中策招标咨询服务有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1、新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查

为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加快建立自然资源统一调查、评价、监测制度，健全自然资源监管体制，切实履行自然资源统一调查监测职责，以及为准确掌握2023年度新兴县国土利用变化情况，保持2022年度国土变更调查成果现势性，采用卫星遥感、互联网、云计算以及地理信息等技术手段，在新兴县范围内开展2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作。

（1）新兴县2023年度自然资源常态化监测：依托广东省自然资源综合感知服务系统（以下简称“感知系统”），以自然资源业务管理数据为主体、以“天空地网”综合感知数据为辅助，及时发现变化图斑，动态掌握全县各类自然资源的类型、面积、范围、分布等变化情况，实现“实时监测、月清季核、年度总结”的监测目标。

（2）新兴县2023年度全国国土变更调查：在2022年度国土变更调查成果的基础上，通过开展新兴县2023年度全国国土变更调查工作，全面掌握新兴县2023年度国土利用变化情况，持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测，更新2022年度土地利用现状变更调查成果，保障新兴县国土调查成果的现势性和准确性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。

2、新兴县2023年度卫片执法技术服务

根据《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号〕的文件精神，要按照“月清、月核、年度评估”的工作要求，健全“早发现、早制止、严查处”的执法工作机制，建立良好的自然资源管理秩序。因此，新兴县须及时开展卫片执法工作，真实准确上报自然资源部下发的2023年卫片执法图斑信息，依法依规查处整改卫片执法发现的土地矿产违法行为，落实粮食安全党政同责，牢牢守住新兴县耕地保护红线。

3、新兴县2023年度耕地卫片监督

为贯彻落实党中央国务院关于坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”、“坚决守住18亿亩耕地红线”的决策部署，动态监督耕地（包括永久基本农田，下同）变为林地、园地、草地等其他类型农用地及农业设施建设用地等情况，全面加强耕地特殊保护和用途管制，压实市县党委政府耕地保护责任，建立耕地卫片监督工作机制，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，确保可以长期稳定利用的耕地总量不再减少，保障粮食安全，计划开展新兴县2023年度耕地卫片监督工作。

采购包1（新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | ★自合同生效之日起1年 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 云浮市新兴县 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,★合同签订生效后支付合同价款（即成交供应商的总报价）的30%； 2期：支付比例60%,★成交供应商完成项目全部工作并提交工作成果后支付至最终结算价的60%； 3期：支付比例10%,★项目审核验收通过后支付至最终结算价的100%。 |
| 验收要求 | 1期：★（1）以国家、省、市现行相关管理法规和采购文件的规定为验收标准，如验收不合格的必须返工，返工费由成交供应商负责。 ★（2）项目所有工作须通过采购人组织的验收，如发现项目质量不合格，采购人有权要求成交供应商处理，直至验收通过为止。如出现双方意见不统一情况，采购人有权要求成交供应商出具第三方权威机构的验收报告，费用由成交供应商支付。 ★（3）成交供应商提交的技术成果必须符合国家法律、法规的规定，且不得侵犯任何第三方的知识产权及其他权利，否则由成交供应商承担相应的责任。 ★（4）当项目质量无法达到采购人的要求时，采购人可拒绝验收，由此造成的损失全部由成交供应商承担。 ★（5）所有验收文件、资料等要提交给采购人以作留档备案。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★付款方式（补充），（1）成交供应商凭以下有效文件向采购人申请支付： 1）合同； 2）成交供应商开具有效的正式发票； 3）验收报告（加盖采购人公章）； 4）成交通知书； 5）采购人要求的其他付款资料。 （2）付款方式：采用银行转账等形式。 （3）采购人延迟支付政府采购供应商款项的，应当支付逾期利息。逾期利息的利率由采购人和成交供应商双方在签订合同时约定，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 | （1）供应商的报价须以人民币元为单位，小数点后可保留两位小数。 （2）供应商须在响应文件格式的“格式十九”后附报价明细表（根据本项目竞争性磋商公告附件中的《报价明细表格式》填写），报价明细表中的单价报价不得高于单价最高限价，分项工作的报价不得高于分项工作的预算金额，总报价不得高于项目总预算，否则其报价将被视为无效。 （3）供应商的报价须包含完成标的服务及其他附属服务的服务费、成果文件编制费、相关人员工资、差旅费、组织管理费、保险费、工具费、税费等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 （4）本项目以四项工作的总报价进行竞价，成交供应商的总报价即为本项目的合同价款（合同暂时定价），结算时根据“技术要求”中“（1）工作内容”所述的结算规则进行结算。 |
|  | 2 | 其他要求 | （1）成交供应商须对项目实施提供必要的技术支持和服务保证。 （2）成交供应商须严格履行合同约定，提高服务质量和水平，确保采购人信息安全，在未征得采购人同意的情况下，成交供应商及其工作人员不得在本项目合同以外事项中引用、发表或向第三者提供与本项目相关的资料，否则将根据产生的后果承担相应的赔偿责任及法律责任。 （3）在合同期内，成交供应商必须根据合同中的各项条款，切实履行各项职责，因成交供应商履行合同不到位或不服从指令等原因造成生命财产损失，由成交供应商独自承担其法律和经济责任，与采购人无关。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测绘服务 | 新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目 | 项 | 1.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | （1）工作内容 1.1新兴县2023年度自然资源常态化监测 序号; 工作项; 工作内容; 单位; 工作量; 单价最高限价; 预算金额. 1; 县级外业调查; 对省级下发的需外业核查的图斑进行外业核查举证; 个（图斑）; 预估数：3324; 90元/个; 299160.00元. 2; 县级内业填报; 根据不同业务类型要求进行信息填报; 项; 1; /; 75840.00元. 3; 县级审核; 协助县级开展; 项; 1; /. 4; 自主举证; 对自主发现的变化图斑，省级推送的不要求外业核查的常态化监测变化图斑中开展自主举证; 个; 按需开展; /. 5; 常态化监测成果应用; 基于常态化监测结果，按需制作图件; 幅; 按需开展; /. 6; 常态化监测成果应用; 基于常态化监测结果，按需制作分析报告; 项; 按需开展; /. 合计; 375000.00元. 注： ①上表中“县级外业调查”的工作量为预估数，如成交供应商实际完成的工作量小于预估数的，则根据“县级外业调查”工作项的成交单价及实际完成的工作量进行按实结算；如成交供应商实际完成的工作量大于预估数的，成交供应商须按“县级外业调查”工作项的成交总金额以包干形式完成所有“县级外业调查”工作，供应商对此必须充分考虑，采购人将不再为此另行支付任何费用。 ②除“县级外业调查”工作项外，其它工作项均按其成交金额包干。 ③图斑全部下发后，成交供应商须在5-15天内完成外业调查举证。 ④项目实施过程中如省厅下达新的文件要求，成交供应商都必须以其成交金额按要求完成所有工作，采购人将不再为此另行支付任何费用。 1.2新兴县2023年度全国国土变更调查 序号; 工作项; 工作内容; 单位; 工作量; 单价最高限价; 预算金额. 1; 资料收集、底图制作; 资料收集、调查底图制作、输出; 项; 1; /; /. 2; 外业调查、实地举证; 外业实地核查举证。根据2021和2022年变更调查工作量，预计2023年度外业核查举证图斑2320个; 个（图斑）; 预估数：2320; 100元/个; 232000.00元. 3; 调查成果分析、统计; 调查成果与图斑分析、汇总统计; 项; 1; /; 150000.00元 （包含“资料收集、底图制作”工作项的预算金额）. 4; 资料整理及上报; 调查成果资料整理及上报。对省级初审意见如有异议，组织有关证明材料，到广东省自然资源厅现场举证；如发现其他错误问题（如五保、系统操作失误等），组织纠错材料，到广东省自然资源厅现场修改; 项; 1; /. 5; 数据处理; 根据省级图斑终审意见，对变更调查数据进行图斑分割、修改、数据录入等处理; 项; 1; /. 6; 增量数据生成; 采用土地变更调查软件，生成年度增量数据及变更调查统计报表; 项; 1; /. 7; 更新数据包生成与检查; 采用国家统一下发的更新数据上报软件生成更新数据包，并利用该软件开展更新数据包与2021年度调查数据库、2021年度部套合的管理信息图层校核，以及数据质量检查工作。更新数据包必须完全通过更新数据上报检查，确保数据成果无误; 项; 1; /. 8; 成果形成、上报与修改; 利用土地利用变更调查软件，汇总县级土地利用变化情况，编制土地利用变化情况分析报告，形成县级土地利用变更调查成果并上交广东省自然资源厅; 项; 1; /. 经广东省自然资源厅检查如存在问题则及时修改，直至通过广东省自然资源厅检查; 项; 1; /. 9; 成果核查与维护; 配合开展成果核查工作，做好后期维护工作; 项; 1; /. 合计; 382000.00元. 注： ①上表中“外业调查、实地举证”的工作量为预估数，如成交供应商实际完成的工作量小于预估数的，则根据“外业调查、实地举证”工作项的成交单价及实际完成的工作量进行按实结算；如成交供应商实际完成的工作量大于预估数的，成交供应商须按“外业调查、实地举证”工作项的成交总金额以包干形式完成所有“外业调查、实地举证”工作，供应商对此必须充分考虑，采购人将不再为此另行支付任何费用。 ②除“外业调查、实地举证”工作项外，其它工作项均按其成交金额包干。 ③项目实施过程中如省厅下达新的文件要求，成交供应商都必须以其成交金额按要求完成所有工作，采购人将不再为此另行支付任何费用。 1.3新兴县2023年度卫片执法技术服务 序号; 工作项; 工作内容; 单位; 工作量; 单价最高限价; 预算金额. 1; 资料收集及设备准备; 已有资料收集、分析、整理，准备电脑、平板等设备; 月度; 12; 3333.33元/月; 40000.00元. 2; 图斑判定; 根据收集的材料和实地举证结果，通过在线巡查平台进行数据填写并上报; 个; 预估数：1200; 30元/个; 36000.00元. 3; 底图制作; 违法图斑图纸制作、套合图制作并打印等; 个; 预估数：1200; 20元/个; 24000.00元. 4; 实地举证; 实地逐图斑核查土地利用情况及核实拍照; 个; 预估数：1200; 100元/个; 120000.00元. 5; 数据整理上报; 根据收集的材料和实地举证结果，通过在线巡查平台进行数据填写并上报; 月度; 12; 4000元/月; 48000.00元. 6; 报告编写; 对卫片执法图斑进行数据分析、整理、检查和报告编写; 项; 1; 10000元/项; 10000.00元. 合计; 278000.00元. 注： ①上表中“图斑判定”、“底图制作”和“实地举证”的工作量为预估数，如成交供应商实际完成的工作量小于预估数的，则根据“图斑判定”、“底图制作”和“实地举证”工作项的成交单价及实际完成的工作量进行按实结算；如成交供应商实际完成的工作量大于预估数的，成交供应商须按“图斑判定”、“底图制作”和“实地举证”工作项的成交总金额以包干形式完成所有“图斑判定”、“底图制作”和“实地举证”工作，供应商对此必须充分考虑，采购人将不再为此另行支付任何费用。 ②“资料收集及设备准备”、“数据整理上报”、“报告编写”工作项的工作量也为预估数，结算时根据该工作项的成交单价及实际完成的工作量进行按实结算。 ③项目实施过程中如省厅下达新的文件要求，成交供应商都必须以其成交金额按要求完成所有工作，采购人将不再为此另行支付任何费用。 1.4新兴县2023年度耕地卫片监督 序号; 工作项; 工作内容; 单位; 工作量; 单价最高限价; 预算金额. 1; 外业实地举证; 实地逐图斑现场核查,开展土地利用情况及核实拍照; 个; 预估数：1100; 150元/个; 165000.00元. 合计; 165000.00元. 注： ①上表中“外业实地举证”的工作量为预估数，如成交供应商实际完成的工作量小于预估数的，则根据“外业实地举证”工作项的成交单价及实际完成的工作量进行按实结算；如成交供应商实际完成的工作量大于预估数的，成交供应商须按“外业实地举证”工作项的成交总金额以包干形式完成所有“外业实地举证”工作，供应商对此必须充分考虑，采购人将不再为此另行支付任何费用。 ②项目实施过程中如省厅下达新的文件要求，成交供应商都必须以其成交金额按要求完成所有工作，采购人将不再为此另行支付任何费用。 |
|  | 2 | （2）规范性引用文件 2.1新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查 2.1.1政策依据 2.1.1.1《自然资源部关于印发<自然资源调查监测体系构建总体方案>的通知》（自然资发〔2020〕15号） 2.1.1.2《自然资源部关于印发<自然资源部信息化建设总体方案>的通知》（自然资发〔2019〕170号） 2.1.1.3《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》 2.1.1.4《广东省自然资源调查监测试点工作方案》（粤自然资调查〔2020〕1321号） 2.1.2技术依据 2.1.2.1《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019） 2.1.2.2《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017） 2.1.3技术参考 2.1.3.1《国家森林资源连续清查技术规定》（林资发〔2004〕25号） 2.1.3.2《<国家森林资源连续清查技术规定>补充规定（试行）》 2.1.3.3《国家森林资源连续清查技术规定补充技术规定》 2.1.3.4《全国湿地资源调查技术规程（试行）》 2.1.3.5《第一次全国水利普查空间数据采集与处理技术规定》 2.1.3.6《水文调查规范》（SL 196-2015） 2.1.3.7《海洋调查规范》（GB/T 12763） 2.1.3.8《海籍调查规范》（HY/T 124-2009） 2.1.3.9《无居民海岛开发利用测量规范》（HY/T 250-2018） 2.1.3.10《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2020） 2.1.3.11《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T 25283-2010） 2.1.3.12《中国土壤分类与代码》（GB/T 17296-2009） 2.1.3.13《岩石分类和命名方案》（GB/T 17412-1998） 2.1.3.14《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003） 2.2新兴县2023年度卫片执法技术服务 2.2.1《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019） 2.2.2《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017) 2.2.3《广东省自然资源厅关于印发<土地卫片执法图斑核实判定要点（试行）>的通知》 2.2.4《土地利用数据库标准》（TD/T 1016-2007） 2.2.5《自然资源部行政处罚清单》 2.2.6自然资源部《关于严格自然资源执法工作的通知》 2.2.7自然资源部《关于严格自然资源督查工作的通知》 2.2.8《土地管理法》 2.2.9《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院第256号） 2.2.10《党政领导干部生态环境损害责任追究办法》 2.2.11当年度全国变更调查与遥感监测实施方案（自然资源部） 2.2.12当年度全国变更调查与遥感监测工作的通知（自然资源部） 2.2.13其他相关法律、法规、政策 2.3新兴县2023年度耕地卫片监督 2.3.1《自然资源部关于印发<自然资源调查监测体系构建总体方案>的通知》（自然资发〔2020〕15号） 2.3.2《自然资源部关于印发<自然资源部信息化建设总体方案>的通知》（自然资发〔2019〕170号） 2.3.3《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》 2.3.4《广东省自然资源调查监测试点工作方案》（粤自然资调查〔2020〕1321号） 2.3.5《广东省自然资源厅 广东省农业农村厅 广东省林业局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（粤自然资函〔2022〕434号） 2.3.6《广东省自然资源厅 广东省农业农村厅关于加强耕地保护有关工作的通知》（粤自然资函〔2022〕372号） 2.3.7《自然资源部办公厅关于启用耕地卫片监督与进出平衡监管系统有关事项的通知》（自然资办发〔2022〕41号） |
| ★ | 3 | （3）工作具体要求 3.1新兴县2023年度自然资源常态化监测 3.1.1工作步骤： 3.1.1.1外业调查：基于综合感知App开展调查举证工作，通过选择不同的业务模块领取不同的任务图斑，并根据拍照要求、外业调查信息填写要求逐图斑开展外业调查举证，完成后提交至内业处理环节。除省级下发调查与举证任务，还可以根据实际工作需求开展自主举证。 3.1.1.2内业填报：完成任务图斑的外业调查后，专项巡查业务需登录广东省自然资源在线巡查系统专项巡查模块完成专项巡查图斑的业务信息填报，其他业务则根据业务类型及信息填报要求，在感知系统（Web端）完成日常调查图斑的业务信息填报，若涉及图斑切割、照片编辑等操作需利用综合感知数据处理系统C/S端完成相应操作，并提交至县审核。 3.1.1.3审核：协助县级根据不同的业务类型，开展任务图斑的边界属性、举证照片、附件材料的审核工作。日常调查和耕地保护由基于感知系统（Web端）审核，审核通过后提交至省级；专项巡查图斑依次分别由县级、市级登录广东省自然资源在线巡查系统专项巡查模块完成县市级审核后提交至省级。 3.1.2外业及业务信息填报要求： 外业实地调查工作涉及多个业务时，须同时满足每个业务的外业调查要求。 3.1.2.1拍照要求： ①对准图斑位置水平拍摄，避免对天、对地拍摄，且照片之间有一定的重叠，拼接后能反映出图斑全貌。 ②按远景、近景和特征共拍不少于3张照片或视频，以反映实地全貌。 ③上报为设施农用地的图斑时，须拍摄图斑内部情况的特征照片；外部不能明显判断建筑用途时，须拍摄内部特征照片。 ④面积较大的图斑需多角度、全范围拍摄，避免拍摄点离图斑过远或只拍摄图斑部分特征，拍摄范围应覆盖图斑全貌。 ⑤图斑为耕地类型时，须拍作物特征照，用于耕种类型判读。 ⑥采用无人机举证要求拍摄不少于2张照片，其中1张在目标图斑正上方俯拍，1张在目标图斑侧向斜拍，拍摄视野范围覆盖图斑范围。符合上述要求的视为完成举证，无需提供远景、近景和特征照片。 3.1.2.2外业调查信息要求： ①日常调查：地类认定以实地现状为准，并需填报国土调查地类名称、耕地类型和种植属性名称等信息。 ②专项巡查：需填报位置信息等专项巡查信息，并选填国土调查地类名称、耕地类型和种植属性名称等日常调查信息。 ③耕地保护： a.垦造水田：需填报国土调查地类名称、耕地类型和具体农作物等信息。 b.补充耕地整改：需填报国土调查地类名称、耕地类型、具体农作物、坡度和灌溉条件等信息。 3.1.2.3业务信息填报要求： 业务信息填报是对外业调查后的信息进行分析、检查、修改与完善。 ①日常调查：根据外业调查信息对日常调查有关属性信息进行完善填写。 ②专项巡查：根据外业调查信息，按照土地卫片执法相关规定，参考图斑套合分析信息，填写完善实际用地情况、上报类型等内业信息，并逐级上报。此项工作在广东省自然资源在线巡查系统专项巡查模块开展。 ③耕地保护：垦造水田、补充耕地整改，对外业调查信息进行检查。 3.1.3结果信息回流： 对于通过省级审核的图斑，处置结果直接回流至常态化监测工作库；对需整改的违法图斑，由执法部门明确整改措施和整改时限，成交供应商及时组织整改，整改到位后，将图斑转交调查部门按照年度全国国土变更调查的规则进行调查举证，整改结果回流到常态化监测工作库；对于未完成整改或未响应图斑，广东省自然资源厅将持续跟踪监测，在年度国土变更调查中结合工作需要，作为补充核实图斑下发新兴县调查举证。 常态化监测成果通过综合感知服务系统与自然资源一体化管理与服务平台接口，实现常态化监测数据与广东省自然资源三维时空数据库同步。 3.2新兴县2023年度全国国土变更调查 3.2.1技术方法： 2023年度国土变更调查工作将依托广东省“智能调查云”平台，采用“调查、核查、建库一体化”的作业模式开展国土变更调查工作。利用“互联网+”技术，以单个图斑为对象，从数据下发、外业调查举证、单图斑建库、单图斑成果县级审核、成果上报到单图斑成果省级核查等，进行全生命周期动态跟踪，实现“调核建一体化”的全流程作业及质量控制。调查界线及技术指标如下： 3.2.1.1调查界线：以省级下发调查界线作为控制界线。县级调查界线如果发生变化需要调整，必须依据相关主管部门的批准文件，报自然资源部批准后调整。 3.2.1.2技术指标：2023年度变更调查的数学基础、调查分类、调查精度等技术指标与2022年度变更调查一致，各技术指标如下： ①坐标系统：采用“2000国家大地坐标系”。 ②高程基准：采用“1985国家高程基准”。 ③投影方式： a.投影方式采用高斯-克吕格投影。 b.1:2000、1:5000、1:10000比例尺标准分幅图或数据按3度分带。 ④分幅及编号：农村土地利用现状更新、城镇村庄内部土地利用现状更新各比例尺标准分幅及编号应符合GB/T 13989-2012的规定。标准分幅采用国际1:1000000地图分幅标准，各比例尺标准分幅图均按规定的经差和纬差划分，采用经、纬度分幅。标准分幅图编号均以1:1000000地形图编号为基础采用行列编号方法。 ⑤计量单位：长度单位采用米（m）；面积计算单位采用平方米（m2）；面积统计汇总单位采用公顷（hm2）和亩。 ⑥调查更新范围：新兴县行政辖区范围内已发生变化的现状地类图斑。 ⑦时段与时点：国土变更调查时段为2023年的1月1日至12月31日。国土变更调查的统一时点为2023年12月31日。 ⑧最小调查图斑面积： 最小调查图斑面积应符合下列要求： a.建设用地和设施农用地实地面积200m2。 b.农用地（不含设施农用地）实地面积400m2。 c.其他地类实地面积600m2，荒漠地区可适当减低精度，但不应低于1500m2。 d.对于有更高管理需求的地区，建设用地可适当提高调查精度。 3.2.2项目前期准备： 3.2.2.1软硬件准备：为了项目的顺利的实施，需要在项目开展前期做好各种软硬件准备，主要包括住宿与办公场地确定、办公环境搭建，计算机及软件系统、移动硬盘、路由器、打印机等办公设备，平板设备以及交通工具等调查所需仪器设备。 3.2.2.2人员安排与人员培训：确定项目作业技术专业队伍，明确项目的岗位职责与任务。项目作业技术专业队伍确定后，由项目负责人和技术负责人对项目组全部人员开展培训，主要包括变更调查文件培训、标准规范培训、技术培训、软件培训等方面的内容，使项目组人员对变更调查有充分的了解，以便开展项目工作。 3.2.2.3数据资料收集分析：收集分析2023年遥感监测成果及遥感监测影像、第三次全国国土调查数据库、三调统一时点更新数据库、2022年度变更调查数据库、2023年度新增建设用地计划、新增建设用地审批、设施农用地审批、临时用地审批、土地整治新增耕地、基本农田划定和调整、土地违法查处、农业结构调整、灾毁耕地、生态退耕等方面的资料，为下一步国土利用现状变化调查做好准备。 3.2.2.4制作国土变更调查外业底图：参照新兴县2023年度新增建设用地计划、新增建设用地审批、设施农用地审批、临时用地审批、土地整治新增耕地、基本农田划定与调整、国土违法查处等各类涉及国土利用现状变化的材料，在遥感监测成果和2022年度变更调查数据库等成果的基础上，制作国土变更调查外业底图。 3.2.3国土利用现状变更调查：国土利用现状变更调查分为制定调查方案、制作调查外业底图、遥感监测图斑核实及建设用地变更调查、耕地现状变化调查、其他现状变化调查、地类信息专项调查标注等6个部分进行（具体情况，以2023年国家、省、市下发方案为准）。 3.2.4更新县级国土调查数据库：按照国土变更调查的有关标准和要求，对调查结果进行汇总整理。按照数据库更新有关标准和要求，采用增量更新的方式，更新县级国土调查数据库，并使用国家下发的质量检查软件对数据库进行质量检查，检查合格后报省级审核。 3.2.5县级国土变更调查成果汇总和上报：利用数据库汇总功能，汇总县级国土利用变化情况，形成县级国土变更调查成果。经检查后，逐级报送。县级上报成果包括影像、图形、权属、文字报告等。 3.2.6配合开展国土利用现状变化调查成果核查： 3.2.6.1监测图斑内业核查。 3.2.6.2新增耕地及其他地类变化图斑内业核查。 3.2.6.3外业核查。 3.2.6.4核查结果反馈及整改。 3.2.7数据汇总统计与分析：以新兴县为单位开展数据汇总统计与分析工作，按照国土变更调查数据汇总的要求，汇总年度内每块国土的利用变化情况，并按照地（市）级、省级依次统计汇总方式，逐级上报，形成年度各级国土利用变化汇总结果。结合本地区的年度国土管理各项工作情况，开展年度国土利用变化数据分析，编写新兴县国土利用变化情况分析报告。 3.3新兴县2023年度卫片执法技术服务 3.3.1工作对象：2023年卫片执法工作对象包括自然资源部下发的2023年月度卫片执法图斑，以及利用2023年度国土变更调查和相关监测成果形成的年度卫片执法补充图斑。 3.3.2工作要求： 卫片执法工作贯穿“月度+年度”常态化机制。 3.3.2.1 2023年度月度下发卫片执法图斑核查上报： ①实地举证和资料收集：国家月度下发卫片执法图斑，在7个工作日内收集该图斑相关用地资料（包括土地利用现状数据、土地利用规划数据、用地批文、不动产登记数据等），实地核查土地用地情况，并拍照举证。 ②数据分析和录入：根据收集的材料和实地举证结果，对土地利用和规划用地情况进行分析，判别用地类型。信息资料审核无误后，在APP中，完成该图斑信息填报。 3.3.2.2 2023年度违法用地图斑整改上报： ①整改材料整理：对违法违规用地行为依法依规予以整改查处的相关材料；对有关违法责任主体，及时移交、移送公安机关和纪检监察部门处理的相关材料。 ②数据分析和录入：根据收集的上报材料和实地核实结果，对整改情况进行数据分析，根据自然资源部及省厅要求，逐宗录入用地单位、土地坐落、图斑面积（实际用地面积）、各地类面积、基本农田面积、符合规划面积、用地单位性质、四至、立案情况、查处情况、整改情况、落实情况等相关信息，然后进行上报。 3.3.2.3档案整理：按要求逐个地块建立卷宗，卷宗资料整理规范齐全，归档准确；判定为合法用地的新增建设用地，各项审批材料合法、齐备；违法用地档案中有处罚（处理）法律文书及有关图件；涉及国家和省重点工程的用地档案有相应的立项文件；涉及使用林地项目办理了使用林地等相关审批手续等。 3.3.3技术指标： 提交的数据成果应符合以下要求： 3.3.3.1平面坐标系统：大地基准：采用“2000国家大地坐标系”。 3.3.3.2高程系统：高程基准：采用“1985国家高程基准”。 3.3.3.3投影方式： ①投影方式：采用高斯-克吕格投影。 ②1：2000、1：5000、1：10000比例尺标准分幅图或数据按3°分带。 3.3.3.4影像地面分辨率：原始影像分辨率优于0.2m，正射影像图成果分辨率0.2m。 3.3.3.5计量单位：长度单位采用米（m）；面积计算单位采用平方米（m²）。 3.3.3.6成果格式要求： ①矢量数据成果：Shape格式； ②文档成果：PDF、Excel格式。 3.3.4工作流程： 3.3.4.1前期准备阶段： ①技术文件编写：按照省、市政府的安排部署，结合新兴县实际制定具体的卫片检查工作方案及技术方案。 ②资料收集与设备准备：准备用于判读卫片的设备和软件、外业核查交通工具及测绘仪器。对领取回来的卫片数据进行分析处理后，开始收集相应的卫片图斑资料，包括对各县区工作情况调研、图斑分布情况、交通情况调查、分析收集土地利用现状数据库、动态巡查台账已有资料情况等工作。 3.3.4.2卫片执法中期填报及审核数据阶段： ①外业图斑调查：通过影像图与《手机终端》相结合，会同技术人员及政府工作人员通过询问当地群众、拍照等方式逐宗核实每个图斑的用地性质、土地坐落、用地单位、建设情况、用地现状、土地用途、建设面积等相关信息并按要求拍摄照片。 ②内业数据处理：根据调查基本信息及拍摄实地照片，结合影像图审核判定图斑的用地性质，对执法图斑资料收集分析、整理、生成DOM成果、进行信息提取、图件编辑；对外业采集数据核对和汇总，图斑分割等技术处理；对各类型用地做好资料补充工作。 ③质量检查、成果上传：采用每宗逐一检查的质量管理，检查图斑性质与照片实质性、检查每类图斑资料必要的证明或报告书的完整性、检查统一编号内的违法用地出发文件是否有处罚遗漏的单位或人、核对下发图斑数据的基本信息和上报情况是否符合要求。对执法图斑成果举证相片、佐证资料核对并上传系统。 ④内业审核：根据广东省自然资源厅要求对各街镇上传执法图斑进行内业全面检查、审核，对依据不充分、判别错误的数据进行驳回，地方修改后再次审核。 ⑤外业抽查：按抽样比例均匀抽取图斑实地进行外业检查，工作内容同外业图斑调查。实地检查卫片执法图斑性质与照片实际性是否相符，及重点检查违法占用耕地（含永久基本农田）、自然保护地面积5亩以上的重大图斑。 ⑥编写检查报告：对卫片执法图斑进行数据分析、整理、检查和报告编写。 3.3.4.3卫片执法后期成果汇总阶段： ①数据汇总上报：根据省相关文件要求统计汇总相关表格上报，包括明细表、整改表、汇总表等成果表格。 ②成果现场审核：卫片执法图斑汇总上报完成后，自然资源部、省自然资源厅将派员对新兴县卫片执法工作进行督导审核验收，重点审核上报数据的真实性、准确性，违法案件的查处和整改落实情况。同时，卫片执法结果经市、省、国家自然资源部门数据审核组审核并反馈意见后，成交供应商要按照审核意见进行修改举证工作。 ③提交成果报告：在上报年度卫片执法补充图斑数据的同时，全面复核当年各月度卫片填报数据，更新违法行为查处整改最新进展情况，汇总形成2023年度土地矿产卫片执法工作报告。 3.3.5工作成果： 3.3.5.1电子成果： ①日常巡查轨迹； ②新增建设用地矢量； ③违法用地图斑统计分析成果表； ④系统app实地举证照片。 3.3.5.2纸质成果： ①工作方案； ②工作总结报告。 3.4新兴县2023年度耕地卫片监督 新兴县收到部级耕地疑似流出图斑后，需要及时组织现场核实，逐地块确认实际是否发生地块变化。将核实结果于图斑下发后的20个工作日内，通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云”耕地进出平衡外业监管任务模块反馈。耕地卫片监督要与土地卫片执法做好衔接，涉及的卫片执法图斑，按照执法相关工作要求处理。 3.4.1图斑分类处理：对图斑进行处理，将不同的图斑进行分类处理，便于后期对不同类型的图斑进行分类处置，主要类型为耕地流出到林地、园地、草地、建设用地、设施农用地及其他类型。 3.4.2图斑叠加：图斑分类后，与行政界线、土地利用现状、基本农田、用地报批、规划管制区等矢量数据进行叠加对比。 3.4.3图斑分析：基于叠加分析情况，对分析结果进行初步判定。通过内业初步分析的方式，初步确定出耕地卫片监督图斑流出类型。 3.4.4外业核查举证：通过国土调查云外业核查软件进行实地举证，同时做好图斑现场情况备注说明，填写好相关属性信息。 3.4.5内业审核上报：在国土调查云平台逐图斑审核外业情况说明、问题类型是否正确，举证照片是否合规，属性填写、现状说明等内容是否准确，确认填写无误后进行上报。耕地卫片监督重点流出包括以下内容： ①在耕地上绿化造林情况； ②在耕地上建设绿色通道情况，含铁路、公路、河渠两侧和水库周边等植树情况； ③在耕地上种植果树、茶树，兴建坑塘水面等情况； ④在耕地上种植人工草皮情况； ⑤在耕地上挖湖造景情况，含人工湖、湖库塘拓宽等情况； ⑥在耕地上修建乡村道路，建设种植设施、畜禽养殖设施、水产养殖设施等情况； ⑦年度国土变更调查工作中监测发现但未纳入土地卫片执法的其他耕地变化。 |
| ★ | 4 | （4）成果要求 4.1成交供应商应按工作内容及要求、省市相关规格要求提供工作成果，提交的纸质成果文件份数和规格须符合采购人实际使用要求，并提交相应的电子数据。 4.2成交供应商提交的成果有下列情形之一的，采购人有权要求成交供应商修正至符合项目要求，若成交供应商无法整改到位，采购人有权终止合同： 4.2.1提交的成果不符合本项目规定； 4.2.2提交的成果内容严重偏离采购人下达的任务要求的； 4.2.3提交的成果图纸和文字辨认不清、内容不全或粗制滥造的； 4.2.4未经采购人同意，逾期编制成果的。 4.3所有成果的文字说明和文字标注均须采用中文版式，文字和图件必须做到清晰完整、尺寸齐全准确，同类图件规格应尽量统一。 |
|  | 5 | （5）人员管理要求 5.1为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目实施小组，配备项目负责人和技术负责人。 5.2在项目实施期间，成交供应商如因工作安排或其它原因，需要更换项目组人员时，应事前向采购人提出书面申请，未经采购人同意，不得更换人员，否则采购人有权终止合同，成交供应商须承担由此给采购人造成的全部损失。 5.3采购人有权以书面形式要求成交供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资质和经验均不得低于被更换人员，由此而产生的费用由成交供应商承担。 5.4成交供应商须对其雇员的人身安全负全部责任，做好安全教育培训工作，认真落实安全检查制度，切实提高安全意识，做到将安全教育贯穿于项目实施的全过程。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指云浮市中策招标咨询服务有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指新兴县自然资源局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 现场电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）“服务招标”收费标准执行，收费金额按差额定率累进法计算。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件（必须提供）： （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)1份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。 非加密电子版响应文件使用情形:当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本2份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 18 | 其他 | 纸质响应文件递交要求，1、纸质响应文件递交截止时间：2023年09月11日上午09：00（注：2023年09月11日上午08：30开始受理纸质响应文件）（北京时间）。2、纸质响应文件送达地点：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室开标室。3、所有纸质响应文件必须装入密封的信封或封套。纸质响应文件的正本、副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上注明：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、联系人、联系电话、“于××年××月××日××时××分（纸质响应文件递交截止时间）之前不准启封”字样、正本/副本等信息。 |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

三、说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由云浮市中策招标咨询服务有限公司代收。具体操作要求详见云浮市中策招标咨询服务有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询云浮市中策招标咨询服务有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至云浮市中策招标咨询服务有限公司，到账情况以开启时云浮市中策招标咨询服务有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、云浮市公共资源交易服务平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/jsgcjy）、云浮市中策招标咨询服务有限公司（www.yfzczb.com）上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为		 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、云浮市公共资源交易服务平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/jsgcjy）、云浮市中策招标咨询服务有限公司（www.yfzczb.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为		 1 个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：简小姐

电话：0766-2922133

传真：/

邮箱：yfzczb@163.com

地址：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室

邮编：527400

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：云浮市新兴县财政局政府采购管理股

地  址：云浮市新兴县新城镇较场路33号6楼

电  话：0766-2882607

邮  编：527400

传  真：0766-2882607

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购包1(新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由云浮市中策招标咨询服务有限公司统一对外发布。

（2）对云浮市中策招标咨询服务有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供系统的相关查询凭证或截图；或在响应文件中提供该项要求的承诺函（注：供应商的承诺函随中标、成交公告一并公示，对发现供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任）。 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 在响应文件中提供声明函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供系统的相关查询凭证或截图；或在响应文件中提供该项要求的承诺函（注：供应商的承诺函随中标、成交公告一并公示，对发现供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 在响应文件中提供声明函。 |
| 6 | 合同包1(新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目)特定资格要求如下 | （1）供应商须具备法律、行政法规规定的其他条件：在响应文件中提供声明函。 （2）供应商须是在中华人民共和国境内注册的具备独立承担民事责任能力的法人或其它组织。 （3）供应商须具有乙级或以上测绘资质证书（专业类别：摄影测量与遥感、界线与不动产测绘、地理信息系统工程），提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章。 （4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（注：①以采购人或采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，并在“信用中国”网站打印信用报告，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料。） （5）本项目不接受联合体参加投标，不允许转包和分包。 （6）本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行投标，不得分拆。 |
| 7 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 |

表二符合性审查表：

采购包1（新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件完整且总体编排有序，并按磋商文件规定要求签署、盖章的 | 响应文件完整且总体编排有序，并按磋商文件规定要求签署、盖章的 |
| 2 | 响应文件有效期不少于60天 | 响应文件有效期不少于60天 |
| 3 | 技术、商务的响应没有重大负偏离或保留 | 技术、商务的响应没有重大负偏离或保留 |
| 4 | 报价是固定价且是唯一的，符合磋商文件规定的报价要求 | 报价是固定价且是唯一的，符合磋商文件规定的报价要求 |
| 5 | 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而供应商不能合理说明的情况 | 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而供应商不能合理说明的情况 |
| 6 | 没有出现磋商文件规定的被视为无效响应的其它情形 | 没有出现磋商文件规定的被视为无效响应的其它情形 |
| 7 | 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |
| 8 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.详细评审

采购包1(新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分35.0分 技术部分55.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 采购需求响应程度 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 考查各供应商对“第二章 采购需求”中“1.主要商务要求”和“2.技术标准与要求”的非“★”项条款的响应情况： （1）逐条响应，存在合理的正偏离的，得3分； （2）响应完全的，得2分； （3）响应不完全，有部分缺漏的，得1分； （4）响应缺漏严重的，得0分。 |
|  |  | 对项目的理解 (12.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;） | 由磋商小组根据供应商对本项目背景、总体需求、项目内容的理解进行评审：对项目的理解深入、透彻，阐述有理有据、全面准确，得12分；每出现一处相对弱势或瑕疵或欠缺的，扣3分，扣完为止；无提供方案的不得分。 |
|  |  | 对政策法规和项目重点、难点的分析 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 由磋商小组根据供应商对政策法规和项目重点、难点的分析进行评审：熟知国家、省、市相关政策法规，能准确把握项目重点、难点，分析全面、透彻，提出的解决方案针对性、可行性高，得8分；每出现一处相对弱势或瑕疵或欠缺的，扣2分，扣完为止；无提供方案的不得分。 |
|  |  | 技术方案 (16.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;8.0;12.0;16.0;） | 由磋商小组根据供应商提供的技术方案（内容包括但不限于研究方法、技术路线等）进行评审：针对本项目拟定的研究方法、技术路线全面深入且完善，方案详细，合理性、专业性、可行性高，得16分；每出现一处相对弱势或瑕疵或欠缺的，扣4分，扣完为止；无提供方案的不得分。 |
|  |  | 质量管理制度和保证措施 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 由磋商小组根据供应商提供的质量管理制度和保证措施进行评审：制度完善、成熟，措施周全、可靠，得8分；每出现一处相对弱势或瑕疵或欠缺的，扣2分，扣完为止；无提供方案的不得分。 |
|  |  | 后续服务方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 由磋商小组根据供应商提供的后续服务方案（内容包括但不限于后续服务内容、服务方式、响应时间、服务承诺等）进行评审：方案详尽，合理性、可行性高，服务承诺具体、可靠，得8分；每出现一处相对弱势或瑕疵或欠缺的，扣2分，扣完为止；无提供方案的不得分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (12.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;） | 供应商自2022年以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的：每提供1个得3分，本项最高得12分。 【备注：（1）同类项目业绩指包含自然资源常态化监测、国土变更调查、卫片执法技术服务、耕地卫片监督四项工作中的任意一项或以上工作；（2）如所提供业绩的工作内容与上述工作一致，但工作名称与上述不一致的，也视为同类项目业绩；（3）一个业绩中含上述两项或以上工作的，只按一个业绩计分，不累计得分；（4）响应文件中须提供合同关键页复印件，不提供不得分。】 |
|  |  | 拟投入本项目的人员 (23.0分) | 1、项目负责人（1人，10分）： （1）上述同类项目业绩中，项目负责人有参加过的：每个项目得0.5分，本小项最高得2分。（响应文件中提供的项目合同或项目成果文件关键页复印件，须体现项目负责人有参加过该项目的相关信息） （2）项目负责人同时满足以下四项条件的，得8分；满足其中三项条件的，得5分；满足其中两项条件的，得3分；满足其中一项条件的，得1分。 ①具备测绘类专业中级或以上职称证书； ②具备摄影测量员一级职业资格证书； ③具备GIS应用技术测评证书； ④获得自然资源部门或受其监督管理的行业协会颁发的省部级或以上科学技术奖励。 2、技术负责人（1人，3分）：具备注册测绘师资格证书的，得3分。 3、其他技术人员（不含项目负责人、技术负责人）（10分）：具备测绘类/国土类专业初级或以上职称证书的，每提供1人得2分，本小项最高得10分。（同一人具备多个专业职称的只按一个职称计分，不累计得分） 【备注：响应文件中须提供以上人员相关证明文件及供应商为其购买的近三个月社保证明文件（社保证明须有社保管理部门盖章）复印件，各项不提供相应证明材料的不计分。】 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的磋商供应商为第一成交候选人，排名第二的磋商供应商为第二成交候选人，排名第三的磋商供应商为第三成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人）。

7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

注：

1、本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方应按照磋商文件的要求和响应文件的承诺进行修订。

2、根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号），本合同为中小企业预留合同。

政府采购项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：       年       月       日

甲   方：

电   话：               传 真：               地 址：

乙   方：

电   话：               传 真：               地 址：

根据                          项目（采购项目编号：         ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

| 工作内容 | 序号 | 工作项 | 单位 | 工作量 | 单价 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新兴县2023年度自然资源常态化监测 | 1 | 县级外业调查 | 个（图斑） | 预估数：3324 | 元/个 | 元 |
|  | 2 | 县级内业填报 | 项 | 1 | / | 元 |
|  | 3 | 县级审核 | 项 | 1 | / |
|  | 4 | 自主举证 | 个 | 按需开展 | / |
|  | 5 | 常态化监测成果应用 | 幅 | 按需开展 | / |
|  | 6 | 常态化监测成果应用 | 项 | 按需开展 | / |
|  | 小计1 |  |  |  |  | 元 |
| 新兴县2023年度全国国土变更调查 | 1 | 资料收集、底图制作 | 项 | 1 | / | / |
|  | 2 | 外业调查、实地举证 | 个（图斑） | 预估数：2320 | 元/个 | 元 |
|  | 3 | 调查成果分析、统计 | 项 | 1 | / | 元 （包含“资料收集、底图制作”工作项的价格） |
|  | 4 | 资料整理及上报 | 项 | 1 | / |
|  | 5 | 数据处理 | 项 | 1 | / |
|  | 6 | 增量数据生成 | 项 | 1 | / |
|  | 7 | 更新数据包生成与检查 | 项 | 1 | / |
|  | 8 | 成果形成、上报与修改 | 项 | 1 | / |
|  |  |  | 项 | 1 | / |
|  | 9 | 成果核查与维护 | 项 | 1 | / |
|  | 小计2 |  |  |  |  | 元 |
| 新兴县2023年度卫片执法技术服务 | 1 | 资料收集及设备准备 | 月度 | 12 | 元/月 | 元 |
|  | 2 | 图斑判定 | 个 | 预估数：1200 | 元/个 | 元 |
|  | 3 | 底图制作 | 个 | 预估数：1200 | 元/个 | 元 |
|  | 4 | 实地举证 | 个 | 预估数：1200 | 元/个 | 元 |
|  | 5 | 数据整理上报 | 月度 | 12 | 元/月 | 元 |
|  | 6 | 报告编写 | 项 | 1 | 元/项 | 元 |
|  | 小计3 |  |  |  |  | 元 |
| 新兴县2023年度耕地卫片监督 | 1 | 外业实地举证 | 个 | 预估数：1100 | 元/个 | 元 |
|  | 小计4 |  |  |  |  | 元 |
| 合同价款（小计1+小计2+小计3+小计4），暂时定价 |  |  |  |  |  | 大写：人民币 小写：¥ |

注：

1、上表中“县级外业调查”、“外业调查、实地举证”、“图斑判定”、“底图制作”、“实地举证”、“外业实地举证”的工作量为预估数，如乙方实际完成的工作量小于预估数的，则根据“县级外业调查”、“外业调查、实地举证”、“图斑判定”、“底图制作”、“实地举证”、“外业实地举证”的合同单价及实际完成的工作量进行按实结算；如乙方实际完成的工作量大于预估数的，乙方须按“县级外业调查”、“外业调查、实地举证”、“图斑判定”、“底图制作”、“实地举证”、“外业实地举证”工作项的合同分项价格以包干形式完成所有“县级外业调查”、“外业调查、实地举证”、“图斑判定”、“底图制作”、“实地举证”、“外业实地举证”工作，甲方将不再为此另行支付任何费用。

2、“新兴县2023年度卫片执法技术服务”中“资料收集及设备准备”、“数据整理上报”、“报告编写”工作项的工作量也为预估数，结算时根据该工作项的合同单价及实际完成的工作量进行按实结算。

3、除“县级外业调查”、“外业调查、实地举证”、“资料收集及设备准备”、“图斑判定”、“底图制作”、“实地举证”、“数据整理上报”、“报告编写”、“外业实地举证”工作项外，其它工作项均按其合同金额包干。

4、项目实施过程中如省厅下达新的文件要求，乙方都必须以其合同金额按要求完成所有工作，甲方将不再为此另行支付任何费用。

二、服务范围

1、本合同项下的服务指                            。

2、……

3、……

三、履行期限、地点和方式

……

四、服务要求

……

五、验收要求

……

六、付款方式

……

注：甲方延迟支付乙方款项的，应当支付逾期利息，逾期利息的利率为          。（双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。）

七、其他商务要求（如有）

……

八、甲乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

……

2、乙方的权利和义务

……

九、违约责任

……

十、其他条款（如有需要，甲乙双方可根据实际增加合同条款）

……

十一、合同变更

1、乙方根据现场实际情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件），并报政府采购监管部门同意后实施。

2、无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更，乙方都不能免除其应承担的责任。

十二、合同解除和终止

1、合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2、违约违规终止合同

（1）在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同。

（2）如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（4）如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

3、因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或对方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1、本项目磋商文件、响应文件、成交通知书及本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1、本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

2、本合同一式    份，其中甲方    份，乙方    份，采购代理机构1份。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或委托人：                        法定代表人或委托人：

签订地点：

签订日期：      年    月   日            签订日期：       年    月    日

开户名称：

银行账号：

开户行：

第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

响应文件封面

（项目名称）

响应文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：445321-2023-01103

采购项目编号：YFZC23FC0123

所响应采购包：第 包

（供应商名称）

年 月 日

响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同响应协议书

十五、供应商业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

格式一：

响 应 承 诺 函

致：云浮市中策招标咨询服务有限公司

你方组织的“新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：YFZC23FC0123]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：云浮市中策招标咨询服务有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目”项目采购[采购项目编号为YFZC23FC0123]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

格式七：

响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：新兴县自然资源局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46		 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46		 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕		 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的		 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，		 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，		 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

格式二十：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：云浮市中策招标咨询服务有限公司

我单位参加贵公司组织的新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目（采购项目编号：YFZC23FC0123），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

云浮市中策招标咨询服务有限公司

我单位已登记并准备参与“新兴县2023年度自然资源常态化监测、2023年度全国国土变更调查工作、2023年度卫片执法技术服务和2023年度耕地卫片监督项目”项目（采购项目编号：YFZC23FC0123）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至  年  月  日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后30个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第(一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币           （￥：  元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后30个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日